# GeoSpeed IQ Challenge - Plan de Implementación (GANTT)

FASE 1 — HARDENING RESPONSIVE (5–7 días)
- Definir sistema responsive
- Refactor layout móvil/tablet/desktop
- Canvas dinámico con devicePixelRatio
- Safe areas (notch, barras)
- QA técnico inicial

FASE 2 — QA CROSS-DEVICE (4–5 días)
- Pruebas en múltiples resoluciones
- Validación UX/UI
- Corrección de bugs

FASE 3 — MONETIZACIÓN (5–7 días)
- Implementar Ads
- Versión Premium
- Leaderboard
- Funciones virales

FASE 4 — PULIDO VISUAL (3–4 días)
- Animaciones
- Transiciones
- Feedback visual

FASE 5 — PERFORMANCE (3 días)
- Optimización canvas
- Reducción peso assets

FASE 6 — LANZAMIENTO (2–3 días)
- Empaquetado
- Landing page
- Estrategia go-to-market

TIMELINE TOTAL: 22–29 días