📍 GEOSPEED IQ CHALLENGE

Re-auditoría de Juice (Game Feel) vs. Duolingo

Cierre de jornada · 6 de julio de 2026 · basada en lectura de código real

Juice Score global:  2.31  →  2.62  / 3.0

Meta Duolingo ≈ 3.0 · objetivo ≥ 2.7. Avance neto de +0.31 en un día. Ninguna capa queda ya por debajo de 2.0 (la más baja es Monetización, 2.1). La brecha crítica —el personaje/mascota— pasó de 1.2 a 2.7.

# 1. Comparativo por capa (antes → hoy)

| Capa | Antes | Hoy | Qué cambió / estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Audio | 3.0 | 3.0 | Ya AAA. Hoy más robusto: música como AudioBuffer, mediaSession que doma el control de bloqueo, suena en modo silencio, volumen ajustable, swoosh sobrio, audio de estrés en Caos. |
| 2 · Feedback visual | 2.4 | 2.6 | Contador Caos con color por umbral (amarillo/naranja/rojo). Mascota añade lectura emocional. Falta: shake horizontal al fallar. |
| 3 · Motion / animación | 2.0 | 2.7 | Cuenta regresiva 3-2-1-GO unificada (logo, anillo, impacto) en los 5 modos. Pop de mascota. Button3D + count-up ya presentes. Era la brecha #2. |
| 4 · Celebración | 2.1 | 2.4 | Mascota celebra en resultados + confetti + 🏆 en récord. Falta: cofre / recompensa variable (anticipación→payoff). |
| 5 · Progresión | 2.6 | 2.6 | Ranking e historial ahora con fecha del récord. Niveles, racha, ligas ya existían. |
| 6 · Personaje / mascota | 1.2 | 2.7 | MASCOTA con 5 estados reactivos (idle/celebra/llamas/triste/guiño) en Clásico, Caos, Mundial, Duelo y resultados. Reacciona a acierto/fallo/racha. Era la BRECHA CRÍTICA. |
| 7 · Háptica | 2.8 | 2.8 | Vibración diferenciada por resultado y tap. Sin cambios hoy. |
| 8 · Monetización juice | 2.1 | 2.1 | Sin cambios. Pendiente: countdown animado en ofertas, candado+sparkle en features Pro, upsell con mascota. Hoy es la capa más baja. |
| 9 · Rendimiento | 2.6 | 2.7 | Mascota con imágenes precargadas, audio optimizado, mapa en canvas offscreen. 60fps sostenidos. |

# 2. Lo que movió la aguja hoy

🎭 Mascota reactiva (Capa 6: 1.2 → 2.7). El mayor salto. Se creó un personaje con 5 estados emocionales (normal, celebra, en llamas, triste, guiño) que reacciona en tiempo real a cada acierto, fallo y racha, presente en Clásico, Caos, Mundial, Duelo y en la pantalla de resultados. Convierte el feedback mecánico en relación emocional —exactamente el mecanismo de Duo en Duolingo.

⏱ Cuenta regresiva unificada (Capa 3: 2.0 → 2.7). Un solo componente 3-2-1-GO (logo, anillo expansivo, impacto en "GO") en los 5 modos, sustituyendo intros dispares o inexistentes (el Diario no tenía). Da ritual de arranque consistente.

🔊 Audio robusto (Capa 1 se mantiene AAA). Música como buffer de Web Audio que sobrevive al bloqueo del móvil, control de bloqueo domado con mediaSession, sonido en modo silencio, volumen fino, swoosh sobrio en acordeones y audio de estrés creciente en los últimos 10s de Caos.

🎯 Feedback visual y de ritmo. Contador de Caos con color por umbral, banner de tutorial rediseñado (ciudad fallada con arco al otro lado del mundo, mensaje velocidad+precisión) y duración del panel de feedback ajustada a 3s para dar tiempo de lectura.

# 3. Brechas restantes (orden de prioridad)

1) Monetización con juice (Capa 8 = 2.1, la más baja). Añadir countdown animado en ofertas, candado + sparkle en features Pro, y upsell con la mascota en picos emocionales (tras un éxito) y puntos de dolor (sin vidas). Alto impacto en conversión.

2) Cofre / recompensa variable (Capa 4 = 2.4). Secuencia anticipación→estallido al terminar partida o subir de nivel. Es la mecánica más adictiva de Duolingo.

3) Shake al fallar (Capa 2 = 2.6). Vibración horizontal del elemento + flash rojo al errar, para cerrar el bucle de feedback negativo memorable.

# 4. Conclusión

En una jornada el proyecto pasó de 2.31 a 2.62 cerrando la brecha crítica (personaje) y una de las dos brechas de motion. Está a un paso del objetivo 2.7. Con la siguiente tanda —monetización con juice + cofre + shake— GeoSpeed alcanzaría o superaría el estándar Duolingo en game feel, con la ventaja de un audio ya de nivel AAA.

Proyección tras cerrar Capas 8, 4 y 2: ~2.85 / 3.0