GeoSpeed Challenge

Auditoria de Juice (Game Feel) vs. Duolingo — y Plan de Cierre

Basada en lectura del codigo fuente · Julio 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Juice Score global actual: 2.30 / 3.0.  Meta (nivel Duolingo): >= 2.7 y ninguna capa por debajo de 2.0.

El juego ya tiene una base de juice sorprendentemente fuerte: el audio esta a nivel AAA (raro en apps de este tamano) y la haptica, la progresion y el rendimiento estan bien. El gap hacia Duolingo NO esta repartido: se concentra en dos capas, y cerrarlas sube el score global por encima de la meta.

Brecha critica #1 — Personaje (Capa 6, 1.2): no existe una mascota que reaccione emocionalmente. Es la diferencia mas grande contra Duolingo, cuyo buho convierte el feedback mecanico en relacion emocional.

Brecha #2 — Motion (Capa 3, 2.0): faltan las dos animaciones "firma" de Duolingo: el boton 3D que se comprime al presionar y el count-up del puntaje. Es la de mayor retorno por esfuerzo, porque el boton toca cada tap del juego.

Hallazgo contraintuitivo: el protocolo pone el audio como prioridad #1, pero aqui NO hay que invertir en audio — ya esta resuelto. El esfuerzo debe ir a motion y a la mascota.

# 2. Resultado por capa

Rubrica 0-3 por checkpoint (0 = no existe, 1 = plano, 2 = bueno pero incompleto, 3 = nivel Duolingo). Score de capa = promedio de sus checkpoints.

| # | Capa | Score | Estado | Diagnostico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Audio / Sonido | 3.0 | Solida | Motor Web Audio con escalada de pitch por racha (playStreak), correcto/incorrecto distintos, ticks de moneda, fanfarrias, subir de nivel. Latencia Web Audio. |
| 2 | Feedback visual inmediato | 2.4 | Buena | Verde/rojo, muestra el pais correcto, confetti por acierto. Falta shake horizontal del elemento al fallar (hoy solo screen-shake por timer). |
| 3 | Animacion y motion | 2.0 | BRECHA | Easing no-lineal en todo + numeros que vuelan (fireScoreFly) + transiciones. FALTAN: boton 3D estilo Duolingo y count-up del puntaje. |
| 4 | Celebracion | 2.1 | Media | Confetti + record-pop + micro-victorias celebradas. Falta recompensa variable con anticipacion->payoff (cofre). |
| 5 | Progresion / gamificacion | 2.6 | Buena | Racha diaria, 10 niveles XP, leaderboard, desafio diario, vidas, Battle Pass, badges. Recompensa variable debil. |
| 6 | Personaje / personalidad | 1.2 | BRECHA CRITICA | No hay mascota que reaccione emocionalmente. Copys si tienen personalidad. Es la mayor brecha vs Duolingo. |
| 7 | Haptica (movil) | 2.8 | Solida | Vibracion distinta correcto/incorrecto/celebracion y tap haptico en botones. |
| 8 | Monetizacion con juice | 2.1 | Media | Upsell en puntos de dolor (sin vidas) y Pro. Falta urgencia con countdown animado y candado+sparkle en features bloqueadas. |
| 9 | Rendimiento (juice invisible) | 2.6 | Buena | Canvas 2D + requestAnimationFrame, animaciones transform/opacity, audio precargado, latencia baja. |
|  | JUICE SCORE GLOBAL | 2.30 | Meta >= 2.7 | Duolingo ~ 3.0. Dos brechas concentran casi todo el gap. |

# 3. Detalle y evidencia de las brechas

## Capa 3 — Motion (2.0) · que falta

- Boton 3D (0/3): hoy los botones usan solo active:scale-[0.97]. Falta el "labio" inferior (border-bottom) que se comprime al presionar — el detalle mas copiado de Duolingo.

- Count-up del puntaje (1/3): el score salta al valor final con un "pop". Duolingo cuenta hacia arriba con animacion; refuerza la sensacion de acumulacion.

- Overshoot en barras (1.5/3): las curvas son easeOutExpo (sin rebote). Falta un cubic-bezier con overshoot para que las barras "reboten" al llenarse.

- Ya bien: easing no-lineal en todas las animaciones, transiciones de pantalla (slide/fade) y numeros que vuelan al contador (fireScoreFly).

## Capa 6 — Personaje (1.2) · que falta

- No hay mascota (0.5/3): no existe un personaje con cara que reaccione. El pin dorado y el balon del Mundial son candidatos naturales para mascota "lite".

- Sin reaccion emocional (0.5/3): el feedback es mecanico; falta que "alguien" celebre, se preocupe o anime.

- Ya bien: los copys tienen personalidad (bandas futboleras, mensajes de frustracion, "Aprendete estas!").

## Capas 2 y 4 — remates

- Capa 2: falta shake horizontal del elemento al fallar (hoy el shake es solo cuando el timer esta critico).

- Capa 4: falta la recompensa variable con anticipacion->estallido (mecanica tipo cofre), la mas adictiva del modelo Duolingo.

## Fortalezas a conservar (no tocar)

- Audio (3.0): escalada de pitch por racha ya implementada — es oro, no invertir mas ahi.

- Haptica (2.8), Progresion (2.6), Rendimiento (2.6): solidas.

# 4. Plan de trabajo por fases

Orden por maximo retorno primero (siguiendo el protocolo). Las Fases 1 y 2 solas ya llevan el score global por encima de la meta.

| Fase | Foco | Tiempo | ROI | Que se hace | Efecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Motion nivel Duolingo (Capa 3) | 3-5 dias | MAXIMO | Boton 3D con "labio" y compresion al presionar (componente reutilizable que reemplaza todos los botones); count-up del puntaje (rAF + easeOutExpo) en juego, resultado y Mundial; overshoot real (cubic-bezier 0.34,1.56,0.64,1) en barras y pops. | Capa 3: 2.0 -> 2.9 |
| Fase 2 | Mascota que reacciona (Capa 6) | 1-2 sem | ALTO | Mascota "lite": animar el pin dorado / balon como personaje con cara que salta al acertar, se encoge al fallar y celebra en racha. Estados emocionales enlazados al feedback. Copys y notificaciones con mas voz de marca. | Capa 6: 1.2 -> 2.7 |
| Fase 3 | Remates feedback y celebracion (Capas 2 y 4) | 2-3 dias | MEDIO | Shake horizontal del elemento/panel al fallar (no solo el timer). Recompensa variable estilo cofre: en hitos de racha y subir de nivel, secuencia anticipacion (build-up) -> estallido de particulas. | Capa 2: 2.4->2.9 Capa 4: 2.1->2.7 |
| Fase 4 | Monetizacion con juice (Capa 8) | 2-3 dias | MEDIO | Countdown animado en ofertas (FrustrationOffer/Store), badge de %-descuento que pulsa, candado + sparkle "invitador" en niveles/modos bloqueados, confetti sobre la oferta. | Capa 8: 2.1 -> 2.7 |
| Fase 5 | Re-auditoria y ajuste | 1 dia | CIERRE | Volver a puntuar las 9 capas, verificar Juice Score >= 2.7 y ninguna capa < 2.0, y medir 60 fps reales en movil durante celebraciones. | Global: 2.30 -> ~2.8 |

# 5. Proyeccion post-plan

Score global proyectado tras Fases 1-4: ~ 2.8 / 3.0  — por encima de la meta (2.7) y sin ninguna capa por debajo de 2.0. Igualaria o superaria la percepcion de juice de Duolingo en las capas que el usuario ve y oye.

Recomendacion de secuencia para el lanzamiento: hacer Fase 1 (motion) YA porque es barata y transforma la percepcion de todo el juego con un solo componente de boton + un count-up. Fase 2 (mascota) es la que de verdad iguala a Duolingo emocionalmente, pero es mas larga; puede ir en paralelo al soft launch.

# 6. Nota metodologica

Esta auditoria se hizo leyendo el codigo fuente real (src/lib/sounds.ts, juiceAnimations.ts, confetti.ts, index.css, GameScreen, WorldMapCanvas, HomeScreen, StoreScreen, etc.), no por estimacion. Reemplaza la version previa basada en screenshots. Los scores son promedios de los checkpoints de la rubrica del protocolo adjunto; pequenas variaciones (+/-0.2) son esperables segun criterio.